NHIỆM VỤ 1. PHIẾU CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Kiểm tra số điện thoại), PBI-02 (Kiểm tra đường link), PBI-03 (Gửi báo cáo số hoặc link đáng ngờ). Cả 3 PBI đều đạt đủ 5 điều kiện DoD. PBI chưa Done: PBI-04 vì còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại; PBI-05 vì chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. Không giới thiệu các PBI này là đã hoàn thành. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Người dùng nhập số điện thoại hoặc dán đường link đáng ngờ → nhấn “Kiểm tra” → xem kết quả cảnh báo và lý do → gửi báo cáo nếu phát hiện số/link đáng ngờ. Người demo: Thu An hoặc Gia Bình demo luồng kiểm tra số/link và gửi báo cáo; một Developer phụ trách thao tác, người còn lại hỗ trợ nếu có lỗi. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 1. Sau khi xem kết quả kiểm tra, phần cảnh báo và lý do đã đủ dễ hiểu để cô/chú biết có nên tiếp tục giao dịch hay không? Vì sao? 2. Khi kiểm tra một số điện thoại hoặc đường link đáng ngờ, anh/chị còn gặp khó khăn ở bước nào và muốn thay đổi điều gì nhất? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

NHIỆM VỤ 2. SỬA LỊCH TRÌNH SPRINT REVIEW

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai: PO không nên tự demo cả 5 PBI và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là Done. Sửa: Developers demo các PBI Done (PBI-01, PBI-02, PBI-03); nêu rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done cùng phần DoD còn thiếu. PO hỗ trợ giải thích mục tiêu sản phẩm. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai: Sprint Review không phải buổi báo cáo cá nhân. Sửa: Scrum Team và Stakeholders cùng xem kết quả Increment, trao đổi về trải nghiệm, thay đổi thị trường hoặc nhu cầu; Developers trả lời câu hỏi và giải thích phần đã xây dựng. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai: Feedback không nên chỉ để 3 phút cuối và Scrum Master không quyết định góp ý nào sẽ làm. Sửa: dành thời gian trao đổi với Stakeholders trong phần Review; PO ghi nhận, làm rõ và xem xét cập nhật thứ tự Product Backlog. Không hứa mọi góp ý sẽ làm ngay. Scrum Master hỗ trợ buổi họp đúng mục đích và thời gian. |

NHIỆM VỤ 3. GHI NHẬN FEEDBACK

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận ý tưởng thành một mục trong Product Backlog, làm rõ nhu cầu và giá trị với chị Vy, sau đó sắp xếp ưu tiên cùng các mục khác. Chưa cam kết đưa vào Sprint kế tiếp vì cần xem xét phạm vi và giá trị sản phẩm. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút “Kiểm tra” bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận và tái hiện lỗi trên điện thoại, bổ sung thông tin/ảnh hoặc bước tái hiện vào mục lỗi. Product Owner đánh giá mức độ ảnh hưởng và ưu tiên xử lý trong Product Backlog; chưa hứa sửa ngay tại buổi Review. |